附件3

“数字财政”建设资金项目支出绩效自评报告

项目名称：“数字财政”建设资金

评价年度：2021年

市级预算部门单位（公章）：湛江市财政局

填报日期：2022年4月19日

一、基本情况

（一）项目概况

- 按照“大财政、大预算、大资产”管理理念和“全省一盘棋”的管理模式，根据全省“数字财政”建设实施工作要求，全面完成我市“数字政府”公共财政综合管理平台（一期）项目实施上线工作，涵盖预算域、执行域、核算域三部分共计8个财政核心业务模块，按照预算管理一体化要求，实现全市（含县市区）与省全面联网，核心业务全面一体化。

- 项目主要内容包括湛江市本级及下辖11各县（市、区）“数字财政”（一期）项目实施、全市财政网络纵向（上下级财政部门互联）和横向（与本地预算单位、人行、代理行等互联）专网网络租赁、“数字财政”智能运维平台搭建及后续运维服务、全市电子支付凭证库改造、“数字财政”终端梳理改造、“数字财政”培训、“数字财政”会议终端等用于支撑保障全市“数字财政”实施上线。

- 评价年度项目绩效目标设定情况。

- 总体目标为提升我市预算管理一体化水平，确保全市“数字政府”公共财政综合管理平台（一期）项目实施上线。

- 具体目标一是湛江市本级及下辖11各县（市、区）“数字政府”公共财政综合管理平台预算域、执行域、核算域在2021年5月顺利上线，确保地方财政平稳运行；二是在全省一张网基础上建成全市一张网，纵向（上下级财政部门互联）和横向（与本地预算单位、人行、代理行等互联）专网打通；三是搭建“数字财政”智能运维平台，建立我市“数字财政”运维保障组织，有效利用智能运维系统保障本地运维；四是加快推进全市电子支付凭证库改造，国库集中支付电子化作为执行域上线的必备功能同步完成；五是“数字财政”终端梳理改造，对无法适配省财政厅预算一体化系统的终端进行梳理更换；六是进行“数字财政”培训，对财政部门、预算单位进行系统操作培训。七是购置“数字财政”会议终端，提高市县工作沟通交流效率。八是下达“数字财政”补助资金给各县（市、区），提高县（市、区）信息化建设水平，完成“数字财政”国库电子化改造建设相关事项。

二、绩效自评工作开展情况

自评对象为湛江市财政局，范围为对数字财政经费的使用，绩效评价方法是计算各项目指标实际完成值和得分，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并汇总得出绩效最终评价结果。

三、绩效自评结果

整体完成2021年数字财政建设目标，自评分数为100，等级为优。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

年度预算数3000万元，调减1000万元，实际到位资金1937.22万元，市本级实际支出782.56万元，下达“数字财政”补助资金给各县（市、区）1154.66万元。项目按计划组织实施，实施过程按照本单位制定的财务管理制度执行，资金使用规范有序，专款专用。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1.产出指标预计完成情况。包括产出数量、质量、时效以及成本指标完成情况。

（1）数量指标。系统开发数量1套，硬件采购数量2台，软件采购数量2套。

（2）质量指标。系统验收合格率100%，系统功能实现率100%，系统正常运行率不低于90%，系统开发完成后免费运维服务年限1年，系统故障解决率100%，系统上线后日常运维人数不少于10人。

（3）时效指标。系统故障修复平均响应时间少于1小时，系统运行维护平均响应时间少于15分钟，系统建设时间5个月，系统故障平均处理时间少于1小时。

- （4）成本指标。软件费用112 万元，系统运维费用41.5万元，硬件采购费用50.94万元，系统建设费用578.12万元，下达“数字财政”补助资金给各县（市、区）1154.66万元。

2.效益指标预计完成情况。包括项目产生的经济效益、社会效益、可持续性指标等。

（1）经济效益指标。确保预算一体化系统全年正常运行；保证网络系统架构合理、安全可靠，确保数据安全运行；推进市财政局“数字财政”建设稳步向前，提高工作效率，使我市各级财政能更好地为人民服务，实现惠民目标。系统使用率不低于80%，办理业务成本平均下降率不低于50%，年度维护成本增加，不高于20%。

（2）社会效益指标。提高财政管理水平，提高财政部门工作效率，办理业务平均耗时下降率不低于70%，业务办理信息化率80%。

（3）生态效益指标。业务办理无纸化率70%，系统运行能耗下降率不低于10%。

（4）可持续性指标。系统正常使用年限，不少于5年。

（5）满意度指标，预算单位满意度预计达到95%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）主要经验

在编制项目年初预算时，结合主要工作任务，依据上年度项目资金绩效情况，合理分配项目资金，设置项目支出绩效目标和指标值。年度预算执行中，加强项目绩效运行监控，根据情况变化，及时按程序调整修订绩效目标和指标值、调整资金使用方向，加强资金使用情况的跟踪问效。年度终了，切实做好绩效自评工作，根据项目资金使用绩效情况，在编制下一年度项目预算时，合理分配“数字财政”预算项目资金。

（二）存在问题

预算绩效管理极具专业性和复杂性，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

六、改进意见

一是加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。二是细化预算编制工作，提高预算编制准确性，做好项目调查规划工作，进一步提高预算执行率。三是加强内部控制建设，完善项目管理制度，促进项目管理工作深度开展。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟在门户网站对自评结果进行公开。