关于填报农业综合开发资金和项目完成进度表的

几点建议

农业综合开发办公室

（2015年12月14日）

加快农业综合开发资金支出和项目建设进度，是确保农业综合开发项目建设早实施、早见效的重要前提，是提高资金使用效益的重要措施，是推进财政科学化精细化的必然要求。填报农业综合开发资金和项目完成进度表，方便上级定期了解农业综合开发资金和项目的完成情况，便于上级监督和管理。填报农业综合开发资金和项目完成进度表是一项简单而繁琐的工作。多年来，我市各农业综合开发县非常重视这项工作，每月定期报送进度表，较好地完成上级的任务。为了使这项工作做得更好，针对各开发县报送进度表存在的一些情况，提出如下几点建议。

一、必须准时。有关县（市、区）财政局农发办，每月8日前要准时报送到市财政局农发办，以便市财政局农发办每月10日前汇总准时报送到省财政厅农发办。只要有一个县（市、区）没按时报送，就会拖全市的后腿。

二、必须真实。必须实事求是地填报，就是进度表必须与实际情况完全一致。特别是财政资金的到位情况、财政资金报账金额和建设进度等。否则，上级就无法了解到各地农业综合开发资金和项目完成的真实情况，填报进度表就失去了意义。

三、必须全面。一是要包括本县（市、区）的全部项目，即已开工但未经市级验收的项目（含部门项目），二是每个项目的全部内容，即进度表所列的要填报的内容。

四、规范格式。就是统一按省财政厅农发办所要求的格式填报（见附表），不要对进度表结构作任何变动。每月进度表的项目排列顺序要一致。如有新开工的项目，请排列在上月填报项目的后面。

年   月  县（市、区）农业综合开发资金和项目完成进度表

单位：万元

| 县（市、区） | 项目名称 | **年度项目 |  |  |  |  | **年度项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 财政资金完成情况 |  |  |  | 建设任务计划完成比例（%） | 财政资金完成情况 |  |  |  | 建设任务计划完成比例（%） |
|  |  | 计划资金 | 到位资金 | 已报账资金 | 完成比例（%） |  | 计划资金 | 到位资金 | 已报账资金 | 完成比例（%） |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、土地治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、产业化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中财政资金完成比例（%）=已报账资金/项目计划财政资金*100%。2、表中建设任务计划完成包括使用自筹资金完成的建设任务，不含流动资金完成的情况。考虑到各项措施建设任务不便累计，任务完成比例以各项任务完成投资折算。3、表中年度可根据需要增设。从左到右按近年至往年顺序排列。4、表中“项目名称”的细项按项目批复的项目名称填列。

经办人：                                  审核人：                                        负责人：